**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка**

**«Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 - 2024 годы за 2020 год**

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области «Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 - 2024 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 №51.

Целью муниципальной программы является выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- повышение срока службы инженерных сетей;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

В 2020 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по содержанию, ремонту, замене фонарей уличного освещения;

- содержанию мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов.

Непременным условием комфортности проживания жителей сельского поселения является уличное освещение и содержание улиц и придомовых территорий сельского поселения в состоянии, отвечающем санитарным требования. В 2020 году данная работа выполнялась в рамках реализации мероприятий муниципальной программы таких как «содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения», а также «прочие мероприятия по благоустройству» - производилась дезинсекция территорий.

В рамках мероприятия «содержание мест захоронений» проводились работы по ограждению кладбищ, были закуплены контейнеры для уборки мусора на кладбище.

Намеченные к реализации в 2020 году мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила 100%.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Замена ламп уличного освещения | единиц | 40 | 40 | 100 | Акта выполненных работ |
| 2. | Доля жителей сельского поселения, охваченных сбором и вывозом ТБО | % | 48 | 60 | 125 | Акта выполненных работ |
| 3 | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)\*\* |  | - | - | 112,5 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году, согласно программных мероприятий, составил 3 135 624,07 рублей.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 2 811 037,67 рублей, в том числе на:

- содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения – 1 797 973,55 рублей. Разница с плановым финансированием составляет 172 026,45 рублей. Причиной отклонения является оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- содержание мест захоронения – 100 000,0 рублей;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения – 152 560,0 рублей, разница в сумме 152 560,0 рублей равная плановому значению по мероприятию сложилась из-за сокращения лимитов бюджетных обязательств областного бюджета в целях обеспечения сбалансированности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции;

- прочие мероприятия по благоустройству – 670 200,0 рублей.

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2020 году выполнены в полной мере:

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, охваченной уличным освещением;

- улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства;

- повышен уровень эстетики поселения;

- улучшено санитарное и экологическое состояния поселения.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

отчетный год рассчитывается по формуле:

,

1,00+ 1,25

R= \_\_ 2 х 100%=125,5%

2 811 037,67

3 135 624,07

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 125,5% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2024 годы.

Глава сельского поселения Кабановка Ю.Г.Шаронов