УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Кабановка

____________Ю.Г.Шаронов

«___»__________2026г.

Отчет об итогах реализации на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

инициативного проекта

«Благоустройство Аллеи с. Кабановка ул. Советская»

на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата начало работ по реализации инициативного проекта | 01.07.2026 |
| 2 | Дата окончания работ по реализации инициативного проекта | 15.07.2026 |
| 3 | Часть территории сельского поселения , на которой был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса ( адресов) части территории сельского поселения и иного описания местоположения части территории сельского поселения, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории сельского поселения | Общественная территория села Кабановка: Аллея с. Кабановка ул. Советская. |
| 4 | Описание действий которые были совершены при реализации инициативного проекта , в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан ( реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов) | Покраска ограждения |
| 5 | Общая стоимость инициативного проекта | 20 000 руб. |
| 6 | Объем средств бюджета сельского поселения, которые были израсходованы на реализацию инициативного проекта | 19 000 руб. |
| 7 | Общий размер внесенных инициативных платежей ( в случае внесения инициативных платежей) | 1 000 руб. |