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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка
 «Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 - 2030 годы за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области «Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 - 2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 №51.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения.
 Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
- повышение срока службы инженерных сетей; 
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:
- содержание мест захоронения;
- прочие мероприятия по благоустройству;
- инициативный проект «Благоустройство Центрального парка «Аллея Учительской славы». 
В рамках мероприятия «содержание мест захоронений» производились работы по вывозу ТКО с территории кладбищ.
Также производились опиловка аварийных деревьев и вырубка кустарников на территории с. п. Кабановка.  
В отчетном году на постоянной основе велась работа по уборке мусора на территории поселения, а также скос сорной растительности. 
В 2025 году на территории с. п. Кабановка был реализован инициативный проект «Благоустройство Центрального парка «Аллея Учительской славы».

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                 Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Замена ламп уличного освещения
	единиц
	45
	45
	100
	

	2.
	Доля жителей сельского поселения, охваченных сбором и вывозом ТБО
	%
	100
	        100
	100
	

	3.
	Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации
	единиц
	1
	1
	100
	

	4
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	
	-
	-
	(45/45+100/100+1/1)/3*100%=100%
	


	

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
Результатом реализации муниципальной программы в 2025 году стали следующие мероприятия:
- содержание мест захоронения;
- прочие мероприятия по благоустройству;
- инициативный проект «Благоустройство Центрального парка «Аллея Учительской славы».         
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила: 3/3=100%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.
	Исполнение, тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	прочие мероприятия по благоустройству
	543,1
	434,7
	80,0
	Денежные средства (спонсорская помощь в сумме 100 000,00 рублей) на реставрацию памятника ветеранам Великой Отечественной войны поступили после празднования 9 мая, в связи с чем ремонтные работы перенесены на следующий финансовый год

	2.
	[bookmark: _GoBack]инициативный проект «Благоустройство Центрального парка «Аллея Учительской славы»
	20,0
	20,0
	100,0
	

	3.
	содержание мест захоронения
	21,0
	21,0
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	584,1
	475,7
	81,4
	




3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует.
                          
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
 
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

         3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования
Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от от 05.02.2014 №9.
       
              3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за
отчетный год рассчитывается по формуле:

,
                                                                   45/45+100/100+1/1
R=    __           3              х 100%= 122, 7%
                                                                            475,8
                                                                            584,1
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 122,7% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать муниципальную программу эффективной.

 3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019 – 2030 годы. 


Глава 
сельского поселения Кабановка                                                        Ю.Г. Шаронов
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