Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка
 «Дорожная деятельность в сельском поселении Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы за 2025 год
          
          1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области «Дорожная деятельность в сельском поселении Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кабановка от 25.04.2018 №50.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы определено: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Кабановка, обеспечение безопасных условий дорожного движения.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Кабановка.
- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:
- содержание дорог местного значения;
- очистка дорог от снега;
- ремонт дорог местного значения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году была проведена отсыпка дороги щебнем в с. Кабановка по  ул. Ленинской (от дома №2 до дома №8) (0,100 км); по  ул. Советской (от дома №46 до дома №52) (0,150 км); по  ул. Крыгина (от дома №34 до дома №44) (0,150 км).
В зимнее время осуществлялась очистка дорог от снега по улицам с. Кабановка, с. Сарбай, с. Богородское, с. Екатериновка. 

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                     Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети)
	км
	33
	33
	100
	

	2.
	Содержание улично-дорожной сети в зимнее время
	км
	47
	47
	100
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	
	-
	-
	(33/33+47/47)/2*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Результатом реализации муниципальной программы в 2025 году стали следующие мероприятия:
- содержание дорог местного значения;
- очистка дорог от снега;
- ремонт дорог местного значения.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%.
                                      
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) 
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.
	Исполнение, тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	содержание дорог местного значения
	2 730,2
	2 706,4
	99,1
	Экономия образовалась в связи с тем, что оплата за электроэнергию за декабрь 2025г, фактически произведена в январе 2026г

	2.
	очистка дорог от снега
	655,4
	532,5
	81,2
	Экономия образовалась в связи с выполнением меньших объемов работ по очистке дорог от снега, а также в связи с тем, что оплата за горюче-смазочные материалы  и за очистку снега за декабрь 2025г, фактически произведена в январе 2026г

	3.
	ремонт дорог местного значения
	2042,9
	1907,2
	93,4
	Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур

	
	ИТОГО:
	5 428,5
	5 146,1
	94,8
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует. 
                         
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
 
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования
Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
                           
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:                                                                         
[bookmark: _GoBack]                                            

                                                 ,

      33/33+47/47
  R=     ______2_______х 100%= 105,5 %
                                                                    5 146,1
                                                                    5 428,5
                                                                                              
 где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;                                                  

– плановое значение n-го показателя (индикатора);         

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кабановка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 05.02.2014 №9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 105,5 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой. 

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):                                                                                                  
Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Кабановка продолжить реализацию мероприятий в рамках  муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы. 



Глава 
сельского поселения Кабановка                                                       Ю.Г. Шаронов
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